# Informe de cierre sprint XX

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Cristopher Sánchez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 23/10/2025 |  | Duoc UC. | Rakinapp |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Cristopher Sánchez |  |  |  |
| Rodrigo Muñoz |  |  |  |
| Gerardo Hernandez |  |  |  |

# Introducción

El presente documento corresponde al avance del Sprint N°2 del proyecto Rakinapp, una aplicación web destinada a facilitar la compra y distribución de alimentos mediante un sistema rápido, seguro y confiable.

El propósito principal del sprint es sentar las bases del frontend, backend y la estructura de la base de datos, asegurando una base sólida para los próximos incrementos del producto.

# Resumen Sprint

Periodo de ejecución: 1 de octubre al 24 de octubre de 2025

Duración: 4 semanas

Durante este sprint se trabajó en las siguientes tareas principales:

- Definición de la arquitectura del sistema (frontend, backend y base de datos).

- Implementación del módulo de registro e inicio de sesión de usuarios.

- Diseño de interfaces principales para el usuario cliente (pantalla de inicio, login y registro).

- Configuración del repositorio Git y flujos de trabajo colaborativo.

- Documentación de avances técnicos en la planilla de requerimientos y mockups.

# Tareas realizadas

Descripción detalla de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

| Nº | Tarea | Estado | Descripción detallada | Justificación / Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición de arquitectura del sistema | Completada | Se definió arquitectura cliente-servidor con API RESTful y base de datos relacional (MySQL). | Permite escalar el sistema en próximas etapas. |
| 2 | Diseño UI/UX de pantallas principales | Completada | Mockups realizados en Figma para login, registro y home principal. | Aprobado en reunión con stakeholders. |
| 3 | Implementación de registro e inicio de sesión | En progreso | Se implementó el flujo completo con validación básica; resta conectar con backend definitivo. | Se espera finalizar en el Sprint 3. |
| 4 | Configuración de repositorio Git | Completada | Creación de repositorio colaborativo con ramas por módulo. | Mejora control de versiones y trabajo colaborativo. |
| 5 | Configuración de base de datos inicial | Completada | Creación de tablas de usuarios, productos y pedidos. | Permite pruebas iniciales del módulo de autenticación. |
| 6 | Integración con pasarela de pago | No realizada | Requiere backend funcional y validación de API externa. | Se reprograma para Sprint 3. |

# Próximo Sprint

Para el Sprint N°2, el equipo se compromete a desarrollar las siguientes tareas principales:

- Finalización del módulo de autenticación completo (frontend + backend).

- Implementación del carrito de compras dinámico.

- Diseño del flujo de compra y selección de método de pago.

- Conexión inicial con pasarela de pago (WebPay o MercadoPago).

- Inicio del módulo de seguimiento de pedidos con geolocalización (Google Maps API).

- Pruebas funcionales internas y documentación técnica en la matriz de requerimientos.

El objetivo del Sprint 2 es lograr una primera versión funcional del flujo de compra completo (desde login hasta pago y confirmación de pedido).

# Anexos

Todo lo que acompañe como evidencia de las tareas realizas en el Sprint