Informe Final del Proyecto

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1	Información General	2

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	2

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	3

Sección 4	Recursos	4

Sección 5	Lecciones Aprendidas	4

Sección 6	Planes Post-Implantación	4

Sección 7	No Conformidades Abiertas	4

# Introducción

El presente Informe de Cierre del Proyecto resume formalmente los resultados obtenidos durante el desarrollo de Rakinapp, una aplicación móvil y web orientada a optimizar el proceso de compra y distribución de productos alimenticios, principalmente frutas, verduras y abarrotes. El propósito del documento es registrar el estado final del proyecto, detallar los artefactos generados, documentar recursos utilizados, listar lecciones aprendidas y formalizar la aceptación final del sistema por parte del cliente.

El cierre del proyecto permite dejar constancia de la finalización de todas las actividades planificadas, garantizando que el producto está listo para su operación y soporte continuo. Este proceso también asegura la correcta transferencia de conocimiento, archivado de documentos, revisión de entregables y planificación de actividades post-implementación.

Este informe asume que todos los componentes del sistema fueron analizados, diseñados, implementados y evaluados conforme al ciclo de vida definido, y que los representantes del cliente aprobaron previamente el paso a producción.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Este informe se utiliza para documentar la aceptación formal de Rakinapp como producto final, además de servir como repositorio histórico del proyecto. La información registrada aquí será utilizada para futuras revisiones, auditorías, mejores prácticas y procesos de mejora continua.

El informe consolida la evaluación de cumplimiento de requerimientos, el estado de los entregables, la disponibilidad de recursos, las lecciones aprendidas y las no conformidades detectadas al cierre del proyecto.

# Sección 1	Información General

El objetivo principal del proyecto fue diseñar y desarrollar una plataforma digital (web y móvil) que conecta a usuarios con comercios y productores locales, permitiendo la compra directa de alimentos frescos, optimizando el proceso de venta, distribución y logística.

Con Rakinapp se buscó:

Facilitar la compra de alimentos de manera rápida, transparente y confiable.

Digitalizar la relación entre usuarios, comercios y productores.

Optimizar la disponibilidad de productos según ubicación y demanda real.

Reducir pérdidas por mermas o baja rotación de inventario.

Permitir a los productores competir en igualdad de condiciones frente a grandes cadenas de supermercados.

Ofrecer una plataforma escalable, segura y moderna.

Para el desarrollo se utilizaron tecnologías ampliamente soportadas y de alta escalabilidad, permitiendo un desarrollo modular, robusto y mantenible. Rakinapp integra funcionalidades como: catálogo dinámico, carrito de compras, historial de pedidos, notificaciones, pagos seguros, administración, reseñas, promociones, soporte al cliente y geolocalización en tiempo real.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

El cliente certifica que las siguientes funcionalidades fueron implementadas y validadas de acuerdo con los requerimientos definidos:

Registro e inicio de sesión de usuarios.

Recuperación de contraseña.

Gestión de perfiles.

Visualización completa del catálogo.

Búsqueda y filtros por categoría, nombre, precio y disponibilidad.

Visualización de detalles de productos.

Disponibilidad de stock según ubicación.

Carrito de compras (agregar, modificar, eliminar).

Calcular el total con descuentos y costos de envío.

Selección de dirección de entrega.

Procesamiento de pagos seguros.

Consulta del estado del pedido y seguimiento.

Notificaciones en tiempo real (correo/app).

Panel de administración y gestión de pedidos.

Generación de reportes básicos.

Soporte y reporte de problemas.

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Modelo de Datos E-R | Finalizado |
| Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Matriz EDT | Finalizado |
| Matriz RACI | Finalizado |
| Planilla de requerimientos | Finalizado |
| DAS (Documento de arquitectura sistema) | Finalizado |
| Matriz de pruebas base de datos | Finalizado |
| Plan de pruebas | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Manual de usuario | Finalizado |
| Informe de cierre | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Para la puesta en marcha y mantenimiento, el soporte del sistema será gestionado por un equipo compuesto por un analista funcional y un desarrollador full stack. Estos recursos se encargarán de resolver problemas de operación, ejecutar mejoras evolutivas y cumplir con los SLA establecidos con el cliente.

El soporte cubrirá:

Problemas técnicos.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Actualizaciones de seguridad.

Soporte a usuarios y administradores.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

Durante el desarrollo de Rakinapp se identificaron las siguientes lecciones:

La integración entre backend, frontend y módulos externos (pagos, geolocalización) permitió al equipo aprender tecnologías modernas con una arquitectura modular.

El uso de APIs de mapas y geolocalización resultó clave para optimizar entregas y disponibilidad por zonas, agregando valor al producto.

La importancia de una buena ingeniería de requisitos fue evidente: permitió evitar retrabajos y mantener un rumbo claro.

La documentación sistemática (DAS, ERS, casos de uso, diagramas) facilitó el desarrollo y coordinación del equipo.

Las metodologías ágiles permiten iterar mejoras constantemente y validar con anticipación.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Tras la implementación, se estableció una marcha blanca de 30 días, donde se monitorea:

Rendimiento del sistema bajo carga real.

Comportamiento del catálogo y sincronización con inventario.

Estabilidad del módulo de pagos.

Tiempos de respuesta y latencia del servidor.

Retroalimentación de los primeros usuarios.

Luego se iniciará un plan de mejoras evolutivas, que incluye:

Optimización del panel administrativo.

Nuevas funcionalidades solicitadas por productores.

Escalabilidad del servicio de notificaciones.

Integración con más medios de pago y proveedores.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Las siguientes funcionalidades quedaron pendientes y se incluyen como no conformidades al cierre del proyecto:

Módulo avanzado de informes y gráficos (ventas por fechas, zonas, categoría).

Integración completa con proveedores de pago externos.

Selección manual de zona geográfica por parte del usuario.

Panel de gestión de inventario avanzado.

Seguimiento en tiempo real del repartidor desde la app cliente.

Estas funcionalidades se incorporan al plan de mejoras futuras.

Con este documento, se deja constancia de que el proyecto Rakinapp ha sido completado, entregado y aceptado formalmente por el cliente, cumpliendo con los requerimientos definidos en el alcance.