Plan de Pruebas

CAPSTONE

“Rakinapp”

Fecha:[09/12/2025]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/12/2025 | Se completa el documento | Gerardo Hernadez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 702v |
| Proyecto (Nombre) | Rakinapp |
| Fecha de Inicio | 01/09/2025 |
| Fecha de Término | 09/12/2025 |
| Caso N° | 1 |
| Patrocinador principal | Rakinapp |
| Docente | Victor Enrique Godoy Farias |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.325.546-0 | Christopher Sanchez | cri.sanchezn@duocuc.cl |
| 20.453.505-1 | Rodrigo Muñoz | ro.munozs@duocuc.cl |
| 18.694.318-k | Gerardo hernandez | ger.hernandez@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este plan es definir el proceso completo de verificación y validación del software Rakinapp, garantizando que todas las funcionalidades implementadas cumplan con los requisitos establecidos en el ERS y satisfagan las necesidades del usuario final. Este plan define: El alcance de las pruebas previstas. Los roles del equipo de testing. Estrategias y técnicas según el tipo de prueba. Ciclos y calendario de ejecución. Criterios de aceptación para cerrar el proceso. Su objetivo es asegurar la calidad del producto final antes de su despliegue y entrega.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El alcance incluye pruebas sobre los módulos funcionales y no funcionales de la aplicación Rakinapp, tanto en su versión web como móvil. Requerimientos y módulos incluidos en el alcance: Registro, login y recuperación de contraseña. Gestión de perfil de usuario. Catálogo y búsqueda de productos. Carrito de compras y modificación de cantidades. Procesamiento de pagos. Gestión de direcciones de entrega. Visualización de historial de pedidos. Seguimiento del estado de pedidos. Calificación y reseñas. Panel administrativo (gestión de productos, pedidos, promociones y reportes). Sistema de notificaciones. Seguridad y disponibilidad. Ambiente de pruebas Servidor en ambiente de desarrollo. Base de datos replicada para testing. Navegadores soportados (Chrome, Firefox, Edge). Dispositivos móviles (Android/iOS). Documentación referenciada ERS – Especificación de Requisitos del Sistema. DAS – Documento de Arquitectura. Modelo de Datos. Casos de Uso Extendidos.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Tester | Ejecutar pruebas, registrar defectos, validar correcciones | alta |
| Desarrollador | Corregir errores, preparar ambiente y versiones | alta |
| Cliente | Validación final, priorización de defectos | alta |
| Scrum Master / Líder | Supervisar proceso, gestionar impedimentos | media |
| Administrador de sistema | Controlar despliegue y bases de datos | media |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Pruebas Funcionales Basadas en casos de uso. Verifican que las funcionalidades operen según los requerimientos. Responsable: Tester. Pruebas de Integración Validan la comunicación entre módulos (ej.: carrito + pagos). Responsable: Desarrollador / Tester. Pruebas de Regresión Aseguran que nuevas funcionalidades no rompan las existentes. Responsable: Tester. Pruebas de Interfaz (UI/UX) Revisan elementos visuales y navegabilidad. Responsable: Tester. Pruebas de Seguridad Validación de accesos, contraseñas, vulnerabilidades básicas. Responsable: Equipo Técnico. Pruebas de Rendimiento Carga, concurrencia y tiempos de respuesta. Responsable: Equipo Técnico. Pruebas de Aceptación Validación final por parte del cliente. Responsable: Cliente / Tester.

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

La estrategia de pruebas se basa en: Caja Negra Se evalúa el sistema desde la perspectiva del usuario. Aplicada en pruebas funcionales y de aceptación. Pruebas Exploratorias Permiten detectar fallos no previstos. Utilizadas en UI y navegación general. Derivación de Casos desde Casos de Uso Cada caso de uso genera un conjunto de pruebas. Pruebas Basadas en Riesgo Mayor prioridad a módulos críticos: pagos, pedidos y autenticación.

Definición del proceso de testing Lisar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

Revisión de Requerimientos Diseño de casos de prueba Configuración del ambiente Ejecución de pruebas Registro y clasificación de defectos Corrección de errores Re-Pruebas y regresión Informe final de pruebas Cierre del proceso

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

Ciclo 1 Pruebas funcionales básicas, Tester, Casos de prueba v1 Ciclo 2 Pruebas de integración + UI, Tester / Dev, Registro de defectos Ciclo 3 Pruebas de regresión + rendimiento, Tester, Informe de pruebas ¦ Ciclo 4 Pruebas de aceptación final, Cliente, Acta de cierre de pruebas

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Diseño del plan de pruebas 01/12, 10/12 (Tester) Creación de casos de prueba 02/12, 02/12 (Teste ) Configuración del ambiente 02/12 02/12 Dev Ejecución ciclo 1 03/12 03/12 Tester Ejecución ciclo 2 04/12 04/12 Equipo Ejecución ciclo 3 05/12 05/12 Tester Ejecución ciclo 4 06/12 06/12 Cliente Informe final 09/12 09/12 Tester

Adjuntar carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud |  |  |  |  |  |  |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítico | Detiene completamente el funcionamiento del sistema. |
| Alto | Afecta funciones esenciales. |
| Medio | Función afectada pero con alternativas. |
| Bajo | No afecta el funcionamiento, solo la experiencia. |
| Cosmético | Problemas visuales menores. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Documento guía del proceso. |
| Casos de Prueba | Detalle de pruebas a ejecutar. |
| Matriz de Trazabilidad | Relación requerimientos–pruebas. |
| Evidencias | Capturas y registros de pruebas realizadas. |
| Informe de Defectos | Listado de errores detectados. |
| Informe Final de Pruebas | Resultado general previo a entrega. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Se corrigen todos los defectos críticos y altos. Defectos medios y bajos documentados con plan de corrección. Se ejecutan todos los ciclos definidos. Se entrega informe final de pruebas. El cliente aprueba el comportamiento general del sistema.